UMOWA  				Załącznik nr 3

zawarta w dniu ………....……… w Krośnie

pomiędzy

I. Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno, 
ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora –

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

II. Firmą

Siedziba:

wpisaną do KRS / EDG...............................,REGON ...........................,NIP ............................

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Zamawiający i Wykonawca rozumiani łącznie zwani są w dalszej części Stronami.

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z póz. zm.) – znak sprawy NZ/215/13/2010

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego (w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zaprojektowanie (etap I, II, II) zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym)  i Budowa Bloku Operacyjnego z Odziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizacją (etap I zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym) w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy i koncepcję projektowo – przestrzenną w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

- Wykonawca przyjmuje na siebie dodatkowe obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

- Wykonawca pełnić będzie funkcje Inwestora Zastępczego przez okres od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia, w którym dobiegnie końca okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych przedsięwzięcia inwestycyjnego wyłonionego w odrębnym postępowaniu.

§ 2 Zobowiązania Stron – ogólnie

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto (słownie: ..............................) + podatek od towarów i usług VAT w stawce ............. %,  co daje kwotę  brutto ................................ zł  (słownie: ........................... złotych brutto).

- Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niemożliwym do podwyższenia.

§ 4 Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust., 1  w następujący sposób:

- Faktura VAT w wysokości 2% kwoty określonej w § 3 ust., 1 będzie wystawiona przez Wykonawcę po ogłoszeniu postępowania przetargowego.

- Faktura VAT w wysokości 8% kwoty określonej w § 3 ust., 1 będzie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych,

- 70%  kwoty określonej w § 3 ust., 1 płatne będzie w ratach miesięcznych począwszy od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy, zgodnie z procentem zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonych kosztorysem powykonawczym według elementów scalonych. Do każdej faktury Wykonawca dołączy harmonogram zawansowania robót zatwierdzony przez Zamawiającego Pierwsza faktura może zostać wystawiona do 7 dnia miesiąca po miesiącu, w którym zostanie przekazany plac budowy wykonawcy robót budowlanych.

4) 15 % kwoty określonej w § 3 ust., 1 płatne będzie 30 dni po dniu otrzymania ostatecznej decyzji (zgody)  na użytkowanie obiektu.

5)  5 % kwoty określonej w § 3 ust., 1 płatne będzie 30 dni po upływie okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w odrębnym postępowaniu.

- Podstawą wypłaty jakiejkolwiek części wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej, właściwej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego pod rygorem zwrócenia faktury do korekty. Każda faktura powinna być sygnowana numerem Umowy.

- Termin zapłaty należności z faktur Wykonawcy ustala się na …… (min. 30) dni od daty dostarczenia faktury do sekretariatu Zamawiającego. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

§ 5 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy jako Inwestora Zastępczego

- Wykonawca obowiązany jest do pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego (w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego) z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową do pełnej ich wysokości.

- W szczególności pełniąc funkcję Inwestora Zastępczego Wykonawca obowiązany jest do wykonania następujących czynności:

  - Na Etapie I - Czynności przed rozpoczęciem robót:

    - Zapoznanie się z miejscowymi warunkami i okolicznościami na placu budowy mającymi wpływ na rzeczową, terminową i finansową realizację zadania inwestycyjnego,

    - W terminie 4 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, analiza istniejącego programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji projektowo-przestrzennej nowego bloku operacyjnego z przedstawieniem Zamawiającemu  pisemnej opinii co do zaproponowanych rozwiązań, w tym lokalizacji bloku operacyjnego i jej wpływu na istniejące drogi p.poż. oraz drogi komunikacji wewnętrznej.

    - Ustalenie z Zamawiającym, w oparciu o przeprowadzoną analizę programu funkcjonalno-użytkowego, uwagi Zamawiającego oraz zabezpieczone środki finansowe, wytycznych, które będą podstawą do przygotowania procedury przetargowej,

    - W terminie 6 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, przygotowanie oraz przeprowadzenie w oparciu o istniejący program funkcjonalno-użytkowy we współpracy z Zamawiającym postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlano-montażowych w systemie „zaprojektuj-wybuduj” oraz świadczenie  usług dla nadzorowanej inwestycji, w tym w szczególności przygotowanie:

      - opisu i zakresu dokumentacji projektowej,

      - opisu  i zakresu robót budowlanych,

      - wzoru umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych,

      - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

      - przygotowywanie dokumentów,

      - udzielanie odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania,

      - dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie opinii Zamawiającemu,

      - udzielenie odpowiedzi na protesty złożone przez uczestników postępowania , udział w ewentualnych odwołaniach przez nich wniesionych,

      - Inne czynności wymagane przepisami ustawy z dnia 20 listopada 2007  r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych

  - Na Etapie II – Sprawowania nadzoru nad realizacją robót:

    - Zapoznanie się z ostateczną wersją umowy jaką Zamawiający zawrze z projektantem i wykonawcą robót budowlanych wyłonionych odrębnym postępowaniem oraz ewentualnymi zmianami tej umowy,

    - Zapoznanie się z wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz przedstawienie Zamawiającemu pisemnej opinii inspektorów nadzoru co do jej kompletności, jakości oraz ewentualnych wad.

    - Analiza proponowanych przez projektanta rozwiązań projektowych i ich bieżąca kontrola pod kątem kosztów realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu,

    - Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego,

    - Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno – instalacyjnych, dostarczenie kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru, a także przedstawienie Zamawiającemu opracowanego systemu, celem zgłoszenia ewentualnych uwag,

    - Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie,

    - Przekazanie wyłonionym w przetargu wykonawcom robót terenu budowy oraz terenu pod zaplecze budowy, zgodnie z procedurami określonymi w Prawie budowlanym,

    - Przekazywanie wykonawcom robót budowlanych sprawdzonej  dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach do realizacji zamierzeń oraz rozwiązań projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego ,

    - Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych:

    - bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu,

    - prawidłowej obsługi geodezyjnej,

    - prawidłowej obsługi geologicznej w szczególności odbiór podłoża przez geologa i potwierdzenie tego faktu stosownym zapisem w dzienniku budowy,

    - prawidłowej organizacji ruchu, w szczególności  przygotowanie projektu organizacji ruchu i dróg dojazdowych, ustawienie znaków drogowych oraz uzyskanie stosownych zgód i opinii odpowiednich organów,

    - Odbieranie od wykonawcy robót budowlanych i przedkładanie do zatwierdzania przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów rzeczowo-finansowych robót i planów płatności,

    - Kontrola zatwierdzonego harmonogramu wykonawcy robót budowlanych pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów,

    - Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,

    - W terminie uzgodnionym z Zamawiającym opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji oraz jego coroczna aktualizacja zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego środkami finansowymi;

    - Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań a także odkrywek,

    - Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

    - Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych oraz sporządzanie z nich protokółów i przekazanie ich Zamawiającemu,

    - Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów.

    - Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonanie i odbioru robót,

    - Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

    - Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usuniętych usterek pojawiających się w trakcie prowadzonych robót,

    - Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych i opracowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym,

    - Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych,

    - Potwierdzanie wykonania obsługi przez służby geodezyjne powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także pomiarów zgodności usytuowania obiektu budowlanego.

    - Koordynacja montażu wyposażenia medycznego wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami,

    - Udzielenie pisemnej odpowiedzi na formalne zapytanie wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia,

    - W przypadku pojawienia się zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych i/lub Zamawiającego do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym,   zgłosi projektantowi wynikłe zastrzeżenia oraz wyegzekwuje od projektanta naniesienie stosownych poprawek, w razie potrzeby skutecznie wezwie projektanta na budowę,

    - W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca w oparciu o zawartą umowę pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych oraz obowiązujące akty prawne określi czy roboty te kwalifikują się jako dodatkowe,

    - W przypadku zakwalifikowania robót jako dodatkowe (nieprzewidziane lub konieczne), zamienne,  uzupełniające, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych lub do dokonania kompensacji robót zamiennie po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego,

    - W przypadku pojawienia się robót dodatkowych wymagających zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zleci projektantowi uzupełnienie lub zmianę dokumentacji oraz dokona jej oceny i przedłoży Zamawiającemu pisemną opinię inspektorów nadzoru inwestorskiego co do jej dokładności, jakości i kompletności oraz o ewentualnych wadach i niedokładnościach.

    - Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców robót budowlanych na placu budowy przepisów ppoż. i bhp oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie,

    - Przestrzeganie wykonywania warunków umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych,

    - Opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych, ustalanie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia,

    - Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz dokonywanie analizy kosztów po zakończeniu każdego kwartału, w ciągu 10 dni od zakończenia każdego kwartału,

    - Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

    - Nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej przez wszystkie podmioty i wyegzekwowanie potwierdzenie przez inspektorów nadzoru jej poprawności,

    - Składanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań z wykonania czynności i obowiązków w nadzorze nad realizacją robót i ich finansowania zgodnie z harmonogramem,

    - Skuteczne rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

    - Monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót,

    - Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego,

    - Kontrola i aprobowanie dokumentów zatwierdzających sposób prowadzenia prac przez projektanta i wykonawcę,

    - Kontrola,  aprobata i archiwizacja dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany przez wykonawcę robót budowlanych,

    - Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót budowlanych, w szczególności dotyczących kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych,

    - Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego,

    - Uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów,

    - Poniesienie pełnej odpowiedzialności przez Wykonawcę za sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiającego nad bezpieczeństwem w rejonie prac budowlanych (a w szczególności; nadzór nad planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ), określanie sposobu należytego zabezpieczenia prac, przerywanie prac mogących być przyczyną katastrofy, pożaru itp.) wszelkich zagrożeniach obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,

    - Pisemne potwierdzanie przez inspektorów nadzoru Wykonawcy gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót,

    - Archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej Umowy,

    - Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych,

    - Kontrola i raportowanie Zamawiającemu wykonywania zadań (robót) zleconych podwykonawcom za każdy miesiąc kalendarzowy wraz z oświadczeniem, że podwykonawcom zostało uiszczone należne wynagrodzenie. Stosownym raport należy przedłożyć do dnia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowym,

    - Zapewnienie obecności na terenie budowy inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdej z branż wymaganych na danym etapie robót co najmniej 2 razy w każdym tygodniu,

    - Przyjazdu wezwanego inspektora nadzoru w czasie do 24  godzin od telefonicznego wezwania, a przypadkach awaryjnych do 4 godzin. Za przypadki awaryjne rozumie się sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu lub zagrażające katastrofą budowlaną.

  - Na etapie III - Odbioru robót i przekazania inwestycji do użytkowania:

    - Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego i przyszłych użytkowników.

    - Potwierdzenie gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych wpisem do dziennika budowy,

    - skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych,

    - skompletowanie instrukcji przeciwpożarowej oraz instrukcji eksploatacyjnych   urządzeń, obsługi automatyki klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, instalacji alarmowych i monitorujących i innych,

    - skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.),

    - koordynowanie odbiorów specjalistycznych, jak np. Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, dozoru technicznego, opinii kominiarskich, i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów,

    - wystąpienie o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

    - Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów dla Nadzoru Budowlanego.

    - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – pozwolenia na użytkowanie.

  - Na etapie IV - Czynności w okresie gwarancji i rękojmi:

    - Wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu,

    - Pisemne powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o zgłaszanych przez Zamawiającego usterkach i wadach, a także egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich usunięcia,

    - Nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych w okresie gwarancyjnym i rękojmi,

    - Organizowanie przeglądów budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rękojmi a w szczególności przed zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - Dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

  - Z zakresu obsługi księgowo-finansowej:

    - Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji,

    - Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji na każdym etapie obowiązywania niniejszej Umowy (w tym również na etapie projektowania),

    - Przygotowywanie raportów dotyczących kosztów budowy w formie i terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

    - Analiza kosztów, harmonogramów, płatności wykonawców robót i przedstawianie jej Zamawiającemu,

    - Sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozliczeniowych, złożonych przez projektanta dokumentacji oraz wykonawcę robót budowlanych, pod względem merytorycznym i rachunkowym,

    - W przypadku zakwalifikowania robót jako dodatkowe (nieprzewidziane lub konieczne), zamienne,  uzupełniające, Wykonawca  jest zobowiązany do sprawdzenia i akceptacji kosztorysów przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych zwłaszcza w zakresie obmiarów, cen jednostkowych i norm.

    - Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,

    - Dokonanie rozliczenia kosztów zadania inwestycyjnego w terminie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznej informacji o poniesionych dodatkowych kosztach,

    - Przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych,

    - Przygotowanie dokumentacji związanej z naliczeniem kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych przez wykonawcę dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

§ 6 Uprawnienie Zamawiającego do wydawania poleceń Wykonawcy

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

§ 7 Ograniczenie zakresu umocowania Wykonawcy do zlecania robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych

- Wykonawca nie jest upoważniony do zlecania wykonawcy robót budowlanych wykonania robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest po wykonaniu czynności zawartych w § 5 ust. 2 lit. aa) spisanie z kierownikiem budowy protokołu o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych oraz niezwłoczne przedstawienie go Zamawiającemu celem podjęcia stosownej decyzji.

- Wykonawca nie jest upoważniony do nakazania wykonawcy robót budowlanych podejmowania działań powodujących powstanie dodatkowych zobowiązań finansowych dla Zamawiającego.

- Postanowienie ust. 3 nie ma zastosowanie jeżeli działania, których wykonanie nakazuje Wykonawca mają zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

§ 8 Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

- Wykonawca ustanowi w ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego z ramienia Wykonawcy pełnić będą:

  - branża budowlana: ………………………….. (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym)

  - branża sanitarna: …………………………….. (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym)

  - branża elektryczna: ……………………………….. (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym)

  - branża ……………………………………………………. (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym)*

  - branża …………………………………………………… (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym)*

* branża, która jest i będzie wymagana aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dla w/w inwestycji oraz przepisami, które wejdą w życie w trakcie procesu inwestycyjnego.

- Jako koordynatora pracy inspektorów nadzoru na budowie zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego Wykonawca wyznacza: .................................................

- Wykonawca zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy wykonawców robót budowlanych, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji. Wszelkie opóźnienia wynikłe wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy skutkować będą naliczeniem kar umownych.

§ 9 Obowiązki Zamawiającego związane z realizacją inwestycji

Do obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji należy:

  - Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania zobowiązań. Zadanie inwestycyjne finansowane będzie z rachunku bankowego Zamawiającego;

  - Terminowa zapłata faktur wykonawcy robót budowlanych, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę,

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonych przez niego faktur,

  - Pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu,

  - Powiadamianie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień z wykonawcą robót budowlanych,

  - Kary za opóźnioną zapłatę faktur wynikłe z braku środków lub innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego, obciążać będą Zamawiającego,

  - Podpisanie umowy z wybranym w drodze przetargu publicznego wykonawcą robót budowlanych,

  - Udzielanie Wykonawcy w terminie do dwóch tygodni odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy,

  - Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy o wykonanie tych prac,

  - Udział w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu,

  - Pokrycie kosztów postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Wykonawcy,

  - Pokrycie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu.

§ 10 Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy

- Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń i sporządzą sprawozdanie rzeczowo-finansowe na dzień rozwiązania umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących okolicznościach:

  - jeżeli Wykonawca nie podejmie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej Umowy, przerwie ich wykonywanie lub wykonywać je będzie bez zachowania należytej staranności,

  - jeżeli Wykonawca wykonywać będzie swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania nie nastąpi poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

  - w razie gdyby Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości,

  - w razie wystąpienia innych okoliczności, z których wynika, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

## § 11 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

  - w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w wypadkach opisanych w § 10 ust. 2 pkt 1), 2), 3)  w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1,

  - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1,

  - zwłoki w wykonaniu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad jakiejkolwiek części przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad ponad terminy określone w Umowie lub w razie nieokreślenie terminu usunięcia wad w Umowie ponad termin uzgodniony przez Strony.

- W przypadku gdyby w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda, której wartość przekracza ustanowione kary umowne, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego.

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 	w wysokości  5% wartości brutto zamówienia tj. ................. złotych (słownie: .................................złotych).

- Kwota zabezpieczenia, w części w jakiej nie została przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy,  zostanie Wykonawcy zwrócona w następujący sposób:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji 			(zgody) na  użytkowanie obiektu,

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu  od upływu okresu 	gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w odrębnym 	postępowaniu .

3.   W przypadku gdy Zamawiający pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia Umowy, o którym mowa w § 12 pkt.1, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do kwoty umownej.

§ 13 Wymóg formy pisemnej dla zmian Umowy; warunki dopuszczalności zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszczalne są jedynie nieistotne zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zmiany istotne w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział i warunki zmian Zamawiający określił w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.

§ 14 Zakaz cesji wierzytelności

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

## § 15 Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotę co najmniej …......................  PLN (słownie: …......................... złotych), na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny  dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż określona w ust. 1.

§ 16 Wybór prawa polskiego, zapis na sąd polubowny

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Ustawy Prawo Budowlane.

- Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby ewentualne spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy rozstrzygać polubownie, na zasadzie porozumienia Stron.

- W wypadku, gdyby sporu wynikłego na gruncie niniejszej Umowy Strony nie były w stanie rozstrzygnąć polubownie, właściwym dla rozpoznania sprawy i rozstrzygnięcia sporu będzie Stały Sąd Polubowny do spraw Gospodarczych z siedzibą w Rzeszowie (KRS 0000328646), zgodnie z obowiązującym przed tym sądem trybem postępowania, określonym przez Regulamin tego Sądu. Niniejszy zapis należy traktować jako zapis na sąd polubowny zgodnie z art. 1161 § 1 KPC. W tym zakresie spór będzie rozpatrywał jeden sędzia arbitrażowy, według wyboru Prezesa Sadu do rozstrzygnięcia powstałego sporu, chyba, że co innego wynika z w/w Regulaminu. Postępowanie przed tym Sądem będzie dwuinstancyjne, a skład orzekający będzie mógł rozstrzygać sprawę według ogólnych zasad prawa lub według zasad słuszności.

§ 17 Integralne elementy Umowy

Integralnymi elementami niniejszej umowy, wiążącymi dla Stron są:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

  - Oferta Wykonawcy

§ 18 Egzemplarze Umowy

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA