EZ/215/……..2013

zawarta w dniu ………….. 2013 r. w Krośnie  pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II  38-400  Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669,  REGON  000308620,   NIP  6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektor – dr inż. Piotr Lenik

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą: ……...………………………………………………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………………………

wpisaną do NIP ……………………… , REGON ……………………………….

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………..

Zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z póz. zm.) – znak sprawy EZ/215/……./2013

§ 1.

Przedmiot umowy.

- Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane z pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: budowa budynku bloku operacyjnego z OIOM (OAiIT) i Centralną Sterylizatornią - etap II.

- II etap budowy budynku bloku operacyjnego z OIOM (OAiIT) i Centralną Sterylizatornią obejmuje roboty budowlano – montażowe, instalacyjne, roboty wykończeniowe, sieci zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem fragmentu terenu /woda lodowa wraz z zakupem, montażem, posadowieniem i ogrodzeniem agregatu wody lodowej/, zakup i montaż urządzeń technicznych, wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej trwale związanych z budynkiem dla:

- Poziom 0,00 -  zespołu czterech sal operacyjnych wraz z pokojami przygotowania lekarzy oraz pokojami przygotowania pacjenta, dwa pokoje lekarskie wraz z węzłami sanitarnymi

- Poziom -3,60 - ośmiołóżkowej sali chorych na OAiIT (OIOM).

  - W ramach tego zamówienia Wykonawca winien nadzorować roboty opisane w dokumentacji projektowej oraz załącznikach nr 8, 9 10 do SIWZ oraz wszelkie inne prace w pomieszczeniach, jak i w budynku i jego obrębie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wykańczanych w etapie II pomieszczeń.

  - Usługi objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, w oparciu o dokumentację projektową, warunki uzgodnień i opinii dołączonych do dokumentacji projektowej, prawo budowlane, w szczególności z art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. r. 2010, poz. 243, nr 1623 – tekst jednolity, ze zm., dalej przywoływana jako „Prawo Budowlane”) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskie Normy oraz w oparciu o wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy.

§ 2.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości ……………………  zł netto (słownie : …………………………….. netto), tj. …………….. zł brutto (słownie: …………………………………….. brutto )

§ 3.

Termin realizacji umowy.

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu gwarancji na roboty budowlane i obejmuje udział w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, nadzór nad prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi oraz nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi (w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych), które winny odbyć się przynajmniej raz w  roku i nadzór nad wynikającymi z nich robotami polegającymi na usunięciu usterek  spowodowanych  złą jakością wykonanych prac oraz zamontowanych materiałów i urządzeń. Nadzór inwestorski obejmuje również 36 –cio miesięczny okres serwisu, gwarancji oraz rękojmi (okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i wynosi 36 miesięcy) i polegać będzie na lokalizacji oraz na nadzorze nad usunięciem ewentualnych wad, które zostaną ujawnione w trakcie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych rękojmi.

§ 4.

Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy Wykonawca:

- Powoła inspektorów nadzoru posiadających wymagane uprawnienia we wszystkich branżach  niezbędnych do realizacji  zadania objętego nadzorem tj. budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, - zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Obowiązki te pełnić będą:

    - Branża   budowlana-…………………………………

    - Branża elektryczna-………………………………

    - Branża  sanitarna…………………………………

2. Inspektor nadzoru branży ……………..  pełnić będzie zarazem funkcję koordynatora.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy.

    - Na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

  - Na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych:

    - Zapoznania się z dokumentacją projektową powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym 
z warunkami pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy, opiniami instytucji opiniujących, warunkami terenowymi, innymi dokumentami przedłożonymi przez Zamawiającego, w tym z projektem umowy z przyszłym Wykonawcą robót budowlanych, zakresem koniecznych do wykonania prac oraz przedstawienie w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej, Zamawiającemu pisemnej opinii, co do jej kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i możliwości przekazania jej do realizacji. Opinia winna stwierdzać, że dokumentacja jest wewnętrznie skoordynowana (technicznie i międzybranżowo) oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

    - Uczestnictwa w pracach komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 w charakterze biegłego, w tym :

- udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej

- dokonanie oceny prawidłowości złożonych ofert z przekazaniem opinii Zamawiającemu

- udzielanie odpowiedzi na protesty złożone przez uczestników postępowania, udział w ewentualnych odwołaniach przez nich wniesionych

- przeanalizowanie oraz zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu umowy z Wykonawcą

  - Na etapie sprawowania nadzoru nad realizacją robót

    - Przekazanie wyłonionemu w procedurze przetargowej Wykonawcy robót terenu budowy

    - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego (wszystkich branż) nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz zgodnie z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją przetargową, projektową i pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami budowy, umową zawartą z Wykonawcą, zakresem koniecznych do wykonania prac, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,

- Dostarczenie Zamawiającemu przed zgłoszeniem do odpowiedniego organu rozpoczęcia robót budowlanych oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków przez inspektorów nadzoru inwestorskiego spełniających wymogi dotyczące uprawnień i doświadczenia określonego w SIWZ;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

- koordynacja i kontrola zgodności montowanego wyposażenia i aparatury medycznej ze specyfikacją przetargową ze szczególnym uwzględnieniem  montażu wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej, o których mowa w załączniku nr 10 do SIWZ;

- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów wyrobów i materiałów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.

- dokonywania regularnych wpisów w dzienniku budowy stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót oraz kontrola prawidłowości jego prowadzenia.

- uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych,

- rozstrzyganie wątpliwości związanych z dokumentacją projektową i wykonywanymi robotami, 
a w razie braku możliwości ich rozstrzygnięcia niezwłoczne, pisemne zawiadomienie, o tym fakcie Zamawiającego,

- sporządzanie na wezwanie Zamawiającego pisemnych informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiających Zamawiającemu sporządzenie wymaganej sprawozdawczości inwestycyjnej.

- kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów jako potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót  będącego podstawą do fakturowania  oraz sprawdzanie i podpisywanie protokołu odbioru robót stanowiącego załącznik do faktury.

- bieżące informowanie Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w realizacji inwestycji,

- organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych wraz ze sporządzaniem stosownych protokołów z narad  oraz udział w pracach komisji związanych z budową,

- Organizowanie odbiorów częściowych.

- dokonywanie odbiorów technicznych wykonanych elementów budowy, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- przyjmowanie i opiniowanie ewentualnych wniosków wykonawcy dotyczących konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych z przedłożeniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza prawa zamówień publicznych,

- zapewnienie obecności na terenie budowy inspektorów poszczególnych branż przynajmniej jeden raz w tygodniu (potwierdzenie obecności inspektorów na budowie będzie odbywało się w biurze Sekcji Inwestycji Zamawiającego);

- zapewnienie przyjazdu wezwanego inspektora nadzoru w czasie do 24 godzin od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a w przypadkach awaryjnych (zdarzenia na budowie zagrażające bezpieczeństwu)  do 4 godzin,

- niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość i koszty oraz poprawność wykonania robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- Nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawców robót budowlanych na placu budowy przepisów ppoż i bhp oraz egzekwowania zachowania porządku na budowie

- wykonywanie innych czynności gwarantujących prawidłowy i terminowy przebieg robót budowlanych

  - Na etapie odbioru robót i przekazywania inwestycji do użytkowania:

    - Potwierdzenie gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnego z zawartą z Wykonawcą robót budowlanych umową, z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,

    - Powiadomienie o terminie odbioru wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego poprzez powołanie komisji odbioru końcowego oraz jej przewodniczenie przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego a następnie przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

    - Skompletowanie, sprawdzenie a następnie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę robót budowlanych

    - Skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i aparatury medycznej (m.in. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi),

    - Koordynowanie i uczestniczenie w odbiorach przez instytucje takie jak między innymi Urząd Dozoru Technicznego, Nadzór Budowlany.

    - Przejęcie od Wykonawcy i sprawdzenie kompletności wszystkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych i ruchowych  i przekazanie ich Zamawiającemu.

    - Skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do zakończenia inwestycji oraz złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót.

    - protokolarne przekazanie wszystkich dokumentów związanych z zakończoną inwestycją Zamawiającemu,

    - nadzorowanie usuwania stwierdzonych usterek,

  - W okresie gwarancji i rękojmi:

    - zorganizowanie przeglądu gwarancyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych a w pozostałym okresie trwania gwarancji i rękojmi, zorganizowanie przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych celem stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy na roboty budowlane.

    - uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego

    - zlokalizowanie przez Wykonawcę ewentualnych wad w robotach budowlanych oraz dostawach dokonywanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór nad usunięciem ewentualnych wad,

    - nadzór nad usuwaniem przez wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych

    - Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego winna odbywać się wg przepisów Prawa Budowlanego, za zgodną Zamawiającego.

    - Polecenia wydawane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonawcy robót budowlanych powinny mieć formę pisemną,

    - Jeżeli jednak w określonych okolicznościach inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, to wykonawca robót budowlanych powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego w takiej sytuacji wystawia pisemne potwierdzenie polecenia w ciągu 24 godzin.

    - Wykonawca nie ma prawa zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umownych.

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego.

            - Zamawiający przekaże Wykonawcy istotne informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

            - W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

  - udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie 7 dni liczonych od dnia  otrzymania tego wystąpienia,

  - współdziałania w celu realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w niniejszej umowie.

3. 	Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7.

Zakres umocowania Wykonawcy do reprezentacji Zamawiającego.

- Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego tylko w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego rozszerzonego o zakres obowiązków zawartych w niniejszej umowie.

- W ramach tych czynności Wykonawca w szczególności nie jest upoważniony do:

- zaciągania zobowiązań,

- zwalniania z zobowiązań,

- zawierania umów,

- zmieniania umów,

- zlecania robót dodatkowych

wobec wszelkich uczestników procesu budowlanego, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 8.

Warunki zapłaty

            - Rozliczenie za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie fakturami częściowymi nie częściej niż raz w miesiącu. Pierwsza faktura zostanie wystawiona po upływie jednego miesiąca od dnia przekazania placu budowy wybranemu wykonawcy robót budowlanych;

            - Wynagrodzenie Wykonawcy za okres od momentu przekazania placu budowy do momentu umownego zakończenia prac przez Wykonawcę robót budowlanych rozliczane będzie fakturami częściowymi przy uwzględnieniu zapisu z § 8 pkt 1 i nie może ono przekroczyć 70% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót budowlanych.

            - Faktura w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 2 może być wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu końcowego protokolarnego odbioru robót budowlanych oraz po upływie 30 dni licząc od dnia złożenia przez wykonawcę robót budowlanych, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane

            - Faktura w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 2 może być wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu przeglądu gwarancyjnego przez inspektorów nadzoru w obecności Wykonawcy i Zamawiającego w terminie trzech miesięcy od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót oraz po usunięciu przez wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego,

            - Ostatnia faktura w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 2 może być wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu okresu gwarancji na wykonywane roboty budowlane.

            - Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej, właściwej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

            - Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na …… (min. 30) dni od daty dostarczenia faktury do sekretariatu Zamawiającego. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

            - Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

            - Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

            - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

            - Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654), pod rygorem nieważności takiej czynności

§ 9.

Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni,

- jeżeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

            - Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia i skuteczne będzie w terminie 7 dni licząc od dnia jego dokonania.

            - W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

§ 10.

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za nienależyte wykonywanie umowy. Wykonawca odpowiada, jeżeli usługi objęte niniejszą umową mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność – ze względu na cel oznaczony w niniejszej umowie.

- Zamawiający stwierdzając, iż Wykonawca nie wykonuje umowy w sposób należyty może:

  - żądać wykonywania umowy – świadczenia usług w sposób należyty, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie ustalonego terminu odstąpi od niniejszej umowy,

  - odstąpić od umowy, jeżeli uchybienia wykonawcy są istotne i uniemożliwiają realizację projektu

- Realizując obowiązki określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi tym nadzorem.

§ 11.

Kary umowne.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz zamawiającego w następujących przypadkach i wysokościach:

  - opóźnienia w wykonaniu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie 
w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 za każdy rozpoczęty dzień

  - opóźnienia w przyjeździe inspektora, za wyjątkiem opóźnienia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) lit. c)  pp) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 za każdy rozpoczęty dzień

  - opóźnienia w przyjeździe inspektora opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) lit. c)  pp) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 za każdy rozpoczęty dzień

  - w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w wypadkach opisanych w § 9 ust. 1  pkt 4), 5), 6), w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ,

  - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 
20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2,

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 40 dni, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 40 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 pkt. 5.

- Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku naliczenia kar umownych zostanie pomniejszone o wartość tych kar, na co Wykonawca wyraża zgodę

- W przypadku gdyby u Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powstała szkoda, której wartość przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12.

Obowiązek informowania o zmianach organizacyjno-prawnych

            - W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, tj. ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacją jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą.

            - W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

§ 13.

Forma zmian umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. oraz w przypadkach określanych w punkcie 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

§ 14.

Wybór prawa, prorogatio fori

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych do tych ustaw, a ewentualne spory  mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy  rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA