WZÓR UMOWY

EZ/214/95/2016

Zawarta w dniu …………………….. w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych – mgr Piotra Czerwińskiego działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

wpisanym do KRS…………………, REGON ………………….., NIP ………………………

reprezentowana przez

………………………………………………..

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

  - Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku „C” (C08, C09, C11, C12, C13) i pomieszczeń w budynku „A” (A234,A235, A236, A237) w celu utworzenia: jednej dwu-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego, jednej jedno-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 2 węzłów sanitarnych, w tym jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, sali/obszaru segregacji medycznej, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz reorganizacji obszaru przyjęć i rejestracji oraz przeniesienie drzwi na korytarzu przy sali A54 w kierunku Oddziału Urologii zgodnie załącznikiem nr 1 - „Koncepcja remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

  - Uzyskanie stosownych pozwoleń (o ile będą wymagane) oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją.

- Dokumentami, które opisują przedmiot umowy są:

  - Załącznik nr 2 - „Koncepcja remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

§ 2 Termin realizacji umowy

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym jest mowa w § 1 niniejszej umowy
w następujących terminach:

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – w dniu zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy –nie później niż do dnia 30.09.2016 roku.

- Poprzez termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym jest mowa w lit. c), uważa się termin, podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Spisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po: opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniu stosownych pozwoleń (o ile będą wymagane).

§ 3 Wymogi dotyczące wykonania dokumentacji

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

- Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie stosownych pozwoleń, (jeżeli będą wymagane) oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
w tym przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi, obowiązującymi normami (w szczególności Polskie Normy) oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób umożliwiający ogłoszenie procedury przetargowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
a w szczególności wykonanie:

  - projektu budowlano-wykonawczego

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

  - przedmiaru robót, wyłącznie w zakresie instalacji gazów medycznych, instalacji i systemów p.poż. oraz instalacji przyzywowej;

  - kosztorysu inwestorskiego, wyłącznie w zakresie instalacji gazów medycznych, instalacji i systemów p.poż. oraz instalacji przyzywowej;

  - informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca obowiązany jest przy wykonywaniu dokumentacji uwzględnić w szczególności przepisy:

  - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907);

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz., 690 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. nr 109. poz. 719 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U.  2009 r. nr 124 poz. 030 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 r. nr 121 poz. 1137 z późn. zm.)

- Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest do dokonania szczegółowej, dokładnej, starannej wizji lokalnej i uwzględnienia dokonanych spostrzeżeń w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca obowiązany jest do:

  - Formalnego uzgodnienia koncepcji w zakresie rozwiązań funkcjonalnych przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji oraz uwzględnienie, podczas opracowywania projektu, wymogów Zamawiającego;

  - Konsultowania z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, - przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów inwestycji i eksploatacji

- Dokumentację projektową należy opracować w 6 egzemplarzach. Wszystkie opracowania należy również dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD/DVD w 4 egzemplarzach.

- Wykonawca gwarantuje, że przekazana dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawiera wymagane potwierdzenia sprawdzenia rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Zawierać będzie oświadczenie Wykonawcy, o zgodności projektu 
z przepisami

- Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części, służyć będzie uzyskaniu stosownych pozwoleń (o ile będą wymagane),

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, 
a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia w stosunku do Wykonawcy kary umownej, o której mowa w §10 ust. 1 lit. „d”. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszeń, o których mowa w zd. 1.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zmuszony, celem prawidłowego jej wykonania, do ingerencji w autorskie prawa wyłączne (w szczególności autorskie prawa osobiste twórcy dokumentacji projektowej), Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania stosownej zgody autora pierwotnej dokumentacji projektowej na dokonanie takich zmian.

- W przypadku braku uzyskania zgody autora, o której mowa w ust. 9, w konsekwencji, którego wykonanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o braku uzyskania zgody autora dokumentacji projektowej na dokonanie w niej zmian.

§ 4 Zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji projektowej

- Wykonawca uzyska dla dokumentacji wszystkie konieczne do jej realizacji zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy wydane przez organy uprawnione do zatwierdzania i opiniowania projektów, w tym m.in. pozwolenie na budowę (jeżeli będzie wymagane).

- W przypadku, gdy w toku wykonawstwa robót budowlanych lub w okresie gwarancji zajdzie konieczność wprowadzenia uszczegółowień lub zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany (również w wersji elektronicznej) i dostarczy komplet zamiennej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie nieprzekraczającym 4 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian 
(§3 Umowy stosuje się odpowiednio). Zamawiający może ten termin wydłużyć.

- W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i dostarczenia jej w terminie nieprzekraczającym 4 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian (§3 Umowy stosuje się odpowiednio). Zamawiający może ten termin wydłużyć.

- W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 2 i 3 będzie wymagała uzgadniania z organami uprawnionymi do zatwierdzania projektów, Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia, zgody lub pozwolenia.

- Koszty wykonania obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie (§ 4 ust. 1 – 4) w całości pokrywa Wykonawca.

§ 5 Prawa autorskie do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”).

- Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwila podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Przejście praw autorskich, o których mowa w ust. 2, obejmuje następujące pola eksploatacji:

  - Zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

  - Wprowadzanie do pamięci komputera,

  - Prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej,

  - Wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach nie komercyjnych,

  - Postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu objętego dokumentacją projektowo-kosztorysową, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanych przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana cześć dokumentacji projektowej jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 zawiera w sobie pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizacje planowanej inwestycji.

- Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje możliwość dalszego opracowania dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja (autorskie prawa zależne).

- Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzenie z wykonanych przez Zamawiającego lub przez inne podmioty dla Zamawiającego opracowań dokumentacji projektowej.

- Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zgody ewentualnych podwykonawców dokumentacji projektowej na korzystanie i rozporządzenie z wykonanych przez Zamawiającego lub przez inne podmioty dla Zamawiającego opracowań dokumentacji projektowej.

§ 6 Nadzór Autorski

- Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach tej umowy w okresie trzech lat od dnia protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych zastosowanych przez Wykonawcę z dokumentacją projektową.

  - Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej niewymagających zmian w projekcie budowlanym i zmiany uzyskanych pozwoleń (o ile będą wymagane), zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub Zamawiającego oraz uzgadnianiu ich z organami uprawnionymi do zatwierdzania projektów (w przypadku, kiedy jest to konieczne).

  - Wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych.

  - Udziału w naradach technicznych na każde wezwanie Zamawiającego,

  - Oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych

  - Udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji;

  - Wstrzymania wpisem do dziennika robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi oraz mienia lub wykonywania prac niezgodnie z dokumentacją.

- Wszelkie zmiany, rozwiązań projektowych, itp. wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, muszą być potwierdzone przez Wykonawcę w dokumentacji. Potwierdzeniami tymi, w zależności od wielkości i rodzaju zmian, mogą być:

  - stosowne zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji,

  - rysunki zamienne lub szkice albo nowe składniki dokumentacji opatrzone datą, podpisem, informacją, jaki element dokumentacji zastępują lub uzupełniają oraz zgoda na wprowadzenie odpowiednich organów, jeżeli taka zgoda jest wymagana, protokoły lub notatki służbowe właściwie sporządzone i podpisane,

  - Wpisy do dziennika budowy.

- Zmiana osób pełniących nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożliwości wykonywania przez nie obowiązków.

- W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez osoby, wymienione w ust. 2, Projektant jest zobowiązany ustanowić zastępców tych osób, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.

- O zmianie osoby pełniącej czynności nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy Projektant zawiadamia na piśmie Zleceniodawcę i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia obowiązków.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca odbędzie nadzór autorski w terminie nieprzekraczającym 5 dni kalendarzowych od wezwania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może ten termin wydłużyć. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o konieczności odbycia przez projektanta (-ów) nadzoru autorskiego w następujący sposób: na numer faxu …………. lub poprzez adres email ……….  lub telefonicznie na numer ……………

- Projektant wykonując czynności nadzoru autorskiego jest zobowiązany odnotować swoją obecność na placu budowy w dzienniku budowy, nawet gdy nie zgłasza żadnych uwag i zastrzeżeń

- Jeżeli w trakcie wykonywania czynności nadzoru autorskiego zajdzie konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie strony umowy ustalają następujący tok postępowania:

  - w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych wynika z błędów w dokumentacji projektowej Wykonawca wykonuje je w ramach udzielonej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową,

  - w przypadku, gdy konieczność opracowania rozwiązań zamiennych zgłasza kierownik budowy, inspektor nadzoru czy inwestor, a konieczność wprowadzenia tych rozwiązań nie wynika z błędów w dokumentacji projektowej opracowanie to wykona Wykonawca w ramach zamówienia uzupełniającego,

§ 7 Wynagrodzenie Wykonawcy

  - Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………. zł netto (słownie: ………………………….. złotych) plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto ……………………………… (słownie: ……………………… złote), w tym:

  - Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie realizował swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi.

  - Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego).

  - Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty wynikające z dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami i okolicznościami na placu budowy mającymi wpływ na finansową, rzeczową i terminową realizację zadania inwestycyjnego.

  - Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać od Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia.

§ 8 Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego robót.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na 45 dni od daty wystawienia faktury.

- W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od wystawienia właściwej faktury korygującej.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki równe odsetkom ustawowy w wysokości obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§ 9 Gwarancja jakości dokumentacji.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na opracowywaną dokumentację.

- Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne biegnie od dnia przekazania dokumentacji do dnia dobiegnięcia końca okresu, na który wykonawca udziela gwarancji jakości wykonania robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową lub jej część może:

  - Żądać usunięcia przez Wykonawcę wad wyznaczając termin – z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić z winy Wykonawcy;

  - Odstąpić od niniejszej Umowy, z winy Wykonawcy, jeśli wady wskazane w dokumentacji projektowej nie zostały usunięte we wskazanym terminie;

  - Nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy;

  - Powierzyć opracowanie dokumentacji projektowej (jej wadliwej części) podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, bez względu na przysługujące Wykonawcy prawa do utworu.

- Wszelkie koszty usuwania wad w dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.

§ 10 Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznej wartości umowy wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 w wysokości 1 % łącznej wartości umowy wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku opóźnienia w przybyciu na wezwanie Zamawiającego w sprawie odbycia nadzoru autorskiego w wysokości 0,5% łącznej wartości umowy wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia liczony od wyznaczonego terminu przybycia osoby kompetentnej, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku niewykonania umowy w wysokości 20% łącznej wartości umowy wskazanej w § 7 ust. 1 (nie mniejszej niż 20 zł.),

- w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt a) przekraczającego 40 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony pkt d).

- W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1.

§ 11 Możliwość odstąpienia od umowy

    - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

  - Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie 
z umową lub też w sposób rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - w innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od momentu dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny, której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 12 Wybór prawa polskiego

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 
w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13 Zmiany umowy

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14 Egzemplarze umowy

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY 									 WYKONAWCA