Wzór umowy- EZ/215/57/2017    I                                          zał. 4a

zawarta w dniu …………………….. roku w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222,

reprezentowanym przez:

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych – mgr Piotr Czerwiński

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a ………………………………………………………………….……..

…………………………………………………..

REGON ………….. , NIP ………………

reprezentowany przez: ………………………………

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na wylaniu masy wyrównawczej z szlifowaniem, położenie w ilości około 711 m2 wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany, zamontowania systemowych listew dylatacyjnych i listew progowych aluminiowych oraz wykonania konserwacji i nabłyszczenia powierzchni wykładziny zwanych dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z zakresem prac niezbędnych do wykonania  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz harmonogramem realizacji prac stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ……. netto (słownie: ……… złotych …/100 gr.) + podatek od towarów i usług VAT, co daje kwotę brutto ………. zł (słownie: ……………złotych brutto …/100 gr.), w tym:

  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……. netto (słownie: ……… złotych …/100 gr.) + podatek od towarów i usług VAT, co daje kwotę brutto ………. zł (słownie: ……………złotych brutto …/100 gr.) za wykonanie posadzki z wykładziny winylowej ,

  - wynagrodzenie w wysokości ……. netto (słownie: ……… złotych …/100 gr.) + podatek od towarów i usług VAT, co daje kwotę brutto ………. zł (słownie: ……………złotych brutto …/100 gr.) za wykonanie konserwacji i nabłyszczenia powierzchni wykładziny.

- Strony zgodnie ustalają, iż łączne wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niemożliwym do podwyższenia choćby rozmiar lub koszt realizacji zamówienia był niemożliwy do przewidzenia w momencie zawierania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ujęcia w cenie, o której mowa w ust 1, wszystkich dodatkowych opłat związanych z realizacją zamówienia.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017r.

§ 4

Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zakresem prac niezbędnych do wykonania – załącznik nr 1 do umowy oraz harmonogramem realizacji prac - załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy w chwili uzyskania od Zamawiającego informacji o gotowości do przekazania danego etapu/frontu robót.

- Przekazywanie frontu robót będzie się odbywać etapami zgodnie z harmonogramem realizacji prac stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Najpóźniej na 48 godz. przed terminem określonym w harmonogramie realizacji prac (załącznik nr 2 do umowy) Zamawiający potwierdzi Wykonawcy gotowość do udostepnienia poszczególnych etapów/fragmentów robót określonych w harmonogramie, bądź wyznaczy nowy termin realizacji danego etapu/fragmentu w następujący sposób: telefonicznie, faksem na numer ……… lub pocztą elektroniczną na adres………………....

- Na okoliczność wprowadzenia Wykonawcy na teren kolejnych etapów/frontów robót zostaną sporządzone protokoły zdawczo-odbiorcze.

- Za dzień realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu końcowego. Protokół końcowy musi być sygnowany numerem sprawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji prac – załącznik nr 2 do umowy w przypadku opóźnień w udostępnianiu kolejnych etapów/frontów robót spowodowanych z winy Zamawiającego.

- W przypadku opisanym w ust. 7 termin realizacji prac zostanie wydłużony o czas opóźnień w udostępnianiu kolejnych etapów/frontów robót, i na te okoliczność zostanie sporządzony aneks do umowy.

- Wykonawca akceptuje fakt, że w miejscach realizacji przedmiotu umowy w ramach niniejszej umowy, będą równolegle wykonywane prace remontowe przez pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt usunie wszystkie powstałe podczas realizacji prac zabrudzenia i uszkodzenia powierzchni ścian, stolarki i ślusarki drzwiowej i innych.

- Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zabezpieczy – odgrodzi powierzchnię korytarza (front robót) od pozostałej powierzchni nieudostępnionej w danym etapie.

- Warunkiem realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana, ciągła, bez postojów i utrudnień praca Szpitala. Warunki realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w niniejszym ustępie mogą zostać czasowo zmodyfikowane za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Masa wyrównawcza musi być wylewana w soboty. W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający dopuści wylewanie masy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) po godz. 18:00, aby o godz. 06:00 dnia następnego możliwy był ruch pieszy oraz transport wózków.

- Zamawiający wymaga wykonywania robót w soboty i niedziele (bez ograniczeń czasowych) i zastrzega sobie prawo do udostępniania Wykonawcy frontu robót w dni robocze (od poniedziałku do piątku) wyłącznie od godz. 15:00.

- Wykonanie konserwacji i nabłyszczenia powierzchni wykładziny zostanie wykonane w następujący sposób:

  - dla etapów od I do VI – po wykonaniu wszystkich etapów, w soboty i niedziele lub w dni robocze (od poniedziałku do piątku) po godz. 18:00, aby o godz. 6:00 dnia następnego możliwy był ruch pieszy oraz transport wózków.

  - dla etapu VII - po jego wykonaniu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) po godz. 18:00, aby o godz. 6:00 dnia następnego możliwy był ruch pieszy oraz transport wózków.

- Prowadzone roboty będą odbywać się na ruchu w związku, z czym, Wykonawca zobowiązuje się tak prowadzić swoje prace, aby zminimalizować utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek Szpitala przy uwzględnieniu wymagań określonych w ust. od 10 do 15.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pracy Zamawiającego i zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wyłączeń zasilania Zamawiającego lub wejścia z pracami do pomieszczeń Zamawiającego.

§ 5

Dane kontaktowe Wykonawcy

- Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy - ………………………..

- Telefon/fax - …………………….

- Adres poczty elektronicznej -………………………

§ 6

Gwarancja

- Na wykonanie roboty Wykonawca udzieli (min. 3) …. lata gwarancji od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 7

Warunki zapłaty

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w §2 płatne za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych,  za poszczególne etapy  określone w zał. nr 2 do umowy .

- Pierwsza faktura może zostać wystawiona nie wcześniej jak po upływie jednego miesiąca od dnia protokolarnego przekazania 1 etapu/frontu robót.

- Podstawą do wystawienia faktur będą bezusterkowe protokoły odbioru robót podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w terminie 60 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki równe odsetkom w wysokości obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w ust. 4 będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy właściwie wystawionej faktury korygującej.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§ 8

Kary umowne

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznej wartości umowy wskazanej w §2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5 % łącznej wartości umowy wskazanej w §2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% łącznej wartości umowy wskazanej w §2  (nie mniejszej niż 20 zł.),

  - w przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 lit a) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w ust. 1 lit. b), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w ust. 1 lit c).

  - Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit a tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 10 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 10 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c.

  - W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 9

Odbiór przedmiotu umowy

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego, będzie cały przedmiot umowy tj. po wykonaniu robót montażowych wykładziny oraz wykonaniu konserwacji i nabłyszczenia powierzchni wykładziny

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały użyte w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, instrukcje eksploatacyjne i konserwacji,

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu, niezależnie od prawa naliczenia kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 8 przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek.

  - w przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru wraz ze sporządzeniem wykazu usterek i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu, niezależnie od prawa naliczenia kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 8 przysługują następujące uprawnienia:

  - W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

  - W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 4. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót.

§ 10

Postanowienia ogólne

- W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych tj. ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacji jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą.

- W przypadku określonym w pkt. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

§ 11

Wybór prawa polskiego

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 12

Pactum de forma

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Egzemplarze umowy.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY          				                                                              WYKONAWCA