Projekt

UMOWA  EZ/215/07/2013

zawarta w dniu …………..2013 w Krośnie

pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669 , REGON 000308620. NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr inż. Piotr Lenik

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym bądź Szpitalem,

a

Wykonawcą  -

z siedzibą:

reprezentowanym przez: ......................................................

wpisanym do KRS  .................  , REGON  ............................   NIP ...............................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych / Jedn.. tekst  Dz.U.  z  2010 r. Nr 113, poz.759 / - znak sprawy EZ/215/07/2013

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1 [ Określenie przedmiotu umowy ]

- Przedmiotem umowy jest „Budowa II etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią w oparciu o istniejącą dokumentację projektową oraz załączniki do SIWZ, w ramach zadania inwestycyjnego “Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie“.

- II etap budowy budynku bloku operacyjnego z OIOM (OAiIT) i Centralną Sterylizatornią obejmuje roboty budowlano – montażowe, instalacyjne, roboty wykończeniowe, sieci zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem fragmentu terenu /woda lodowa wraz z zakupem, montażem, posadowieniem i ogrodzeniem agregatu wody lodowej/, zakup i montaż urządzeń technicznych, wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej trwale związanych z budynkiem dla:

  - Poziom 0,00 -  zespołu czterech sal operacyjnych wraz z pokojami przygotowania lekarzy oraz pokojami przygotowania pacjenta, dwóch pokoi lekarskich  wraz z węzłami sanitarnymi

  - Poziom -3,60 - ośmiołóżkowej sali chorych na OAiIT (OIOM).

- W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać również roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach nr 8, 9, 10 do SIWZ oraz wszelkie inne prace w pomieszczeniach, jak i w budynku i jego obrębie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wykańczanych w etapie II pomieszczeń.

- Po zakończeniu robót Wykonawca dokona, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ROBOTY  BUDOWLANE

§ 2  [ PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH]

- Wykonawca wykona roboty w oparciu o dokumentację projektową, prawomocne pozwolenie na budowę oraz w oparciu o załączniki do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 siłami własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania Szpitala, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami ochrony ppoż., techniczno – budowlanymi, BHP, normami oraz zasadami, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokumentacją projektową dokonał wizji lokalnej i nie wnosi zastrzeżeń, co do przedmiotu zamówienia.

§ 3  [ OBOWIĄZKI WYKONAWCY ]

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do :

  - Sporządzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo finansowego, który winien być zatwierdzony przez Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zgody Zamawiającego i powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru.

  - Dostarczenie Zamawiającemu przed zgłoszeniem do odpowiedniego organu rozpoczęcia robót budowlanych oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków kierownika budowy spełniającego wymogi dotyczące uprawnień i doświadczenia określonego w SIWZ;

  - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - zorganizowanie zaplecza budowy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie planował zorganizować zaplecze budowy na terenie należącym do Zamawiającego warunki dzierżawy gruntu oraz odpłatność zostaną ustalone w oddzielnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - wykonania własnym staraniem zasilania zaplecza budowy w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków na warunkach uzgodnionych z dostawcami mediów. W przypadku, gdy Wykonawca będzie planował zasilić zaplecze budowy w media z sieci wewnętrznych Zamawiającego warunki dostawy oraz odpłatność zostaną uregulowane w oddzielnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - zorganizowania tymczasowej zmiany organizacji ruchu w obrębie zaplecza budowy, jeżeli będzie konieczne,

  - wygrodzenia, oświetlenia i zabezpieczenia terenu budowy, w tym znajdującego się tam mienia;

  - oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy;

  - pełnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową oraz koordynację robót realizowanych przez Podwykonawców;

  - informowania Zamawiającego o przebiegu robót oraz do uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego cotygodniowych radach budowy osób władnych do podejmowania wiążących decyzji;

  - utrzymania miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów  i śmieci;

  - w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń – natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego oraz inspektora nadzoru;

  - umożliwienia wstępu na miejsce objęte pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

  - zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, do stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i stanowiących własność Wykonawcy;

  - wykonania przedmiotu umowy własnym sprzętem i z własnych wyrobów/materiałów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881), innych przepisów obowiązujących w tej materii oraz odpowiadających jakościowo wymaganiom określonym w dokumentacji. Zastosowane materiały powinny być najwyższej jakości, a zamontowane urządzenia – wyprodukowane w roku wbudowania, o  udokumentowanym pochodzeniu;

  - uzyskania w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, warunków i uzgodnień oraz dokonania w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgłoszeń

  - przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie urządzeń wymagających obsługi;

  - sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym schematów technologicznych, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz inwentaryzacji geodezyjnej- w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 wersje elektroniczne w formacie DOC oraz PDF lub DWG oraz PDF zapisanych na nośniku elektronicznym pozbawionym zabezpieczeń przed kopiowaniem w każdym przypadku;

  - sporządzenia kompletu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy oraz złożenie tego zawiadomienia;

  - bieżącego prowadzenia dziennika budowy;

  - kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej budowy przez cały okres trwania umowy;

  - zorganizowania i zapewnienia kierowania budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, planem BIOZ, a także do  przestrzegania oraz zapewnienia na budowie  wymogów przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach

  - W przypadku konieczności demontażu elementów budynku, urządzeń lub wyposażenia  zamontowanych w etapie I, Wykonawca przywróci je do stanu pierwotnego;

  - uporządkowania całego budynku bloku operacyjnego z OIOM oraz Centralną Sterylizatornią po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i montażowych oraz przygotowania go do zasiedlenia.

- Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność z tytułu prowadzenia przedmiotowej działalności gospodarczej, za swoje działania oraz działania wszystkich swoich pracowników, jak również podwykonawców i osób pracujących na jego rzecz, w tym za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia działalności wobec Zamawiającego i osób trzecich.

§ 4 [ PROWADZENIE  ROBÓT ]

- Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, Wykonawca aż do chwili końcowego odbioru robót ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, w szczególności za szkody wynikłe na przekazanym  terenie, w tym za mienie zamontowane w etapie I, stanowiące wyposażenie budynku oraz za inne szkody wynikłe  z winy wykonawcy w budynku.

- Warunkiem realizacji inwestycji przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana, ciągła, bez postojów i utrudnień praca szpitala przy zapewnieniu istniejącej struktury i zapewnieniu kontynuowania niezmniejszonego zakresu świadczeń medycznych. Warunki realizacji inwestycji, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać czasowo zmodyfikowane za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Prowadzone roboty mogą odbywać się na ruchu (w tym dopuszcza się równoległe rozpoczęcie eksploatacji pomieszczeń etapu I z prowadzeniem robót przez Wykonawcę) w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się tak prowadzić swoje prace aby zminimalizować utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu jednostek Szpitala. Wykonawca w przypadku konieczności włączenia do istniejącej infrastruktury np. wody, energii elektrycznej i cieplnej, gazów medycznych itp. mediów zapewni rezerwowe źródło zasilania na czas przerwy w zasilaniu obiektów Szpitala.

- Nie ograniczając obowiązków Wykonawcy wynikających z odpowiednich przepisów prawa, Strony uzgadniają, że Wykonawca z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia końcowego odbioru robót zobowiązany będzie w szczególności do:

    - ochrony budynku oraz mienia znajdującego się w pomieszczeniach oddanych w etapie I;

    - Zabezpieczenia w porozumieniu z Zamawiającym pomieszczeń oraz mienia znajdującego się w budynku przed kradzieżą, zniszczeniem oraz dostępem osób postronnych;

    - Skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem wykładzin podłogowych oraz ściennych na traktach komunikacyjnych, które zaznaczone są na załączonym planie stanowiącym załącznik do umowy oraz innych użytkowanych przez Wykonawcę w trakcie budowy;

    - Skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem budynku jak i mienia się w nim znajdującego;

    - szczegółowego zabezpieczenia  przeciwpożarowego wykańczanych pomieszczeń etapu II oraz całego budynku,

    - utrzymania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

    - ochrony środowiska naturalnego;

    - zorganizowania na uzgodnionym z Zamawiającym terenie zaplecza socjalno-magazynowego i zapewnienia wszystkim zatrudnionym robotnikom odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych;

    - niezwłocznej naprawy lub pokrycia kosztów wszelkich szkód powstałych na przekazanym terenie;

    - Kontrola i racjonalne zużycie oraz monitoring zużywanych mediów w budynku.

- Wykonawca ma obowiązek na własny koszt dokonania naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego, elementów budynku urządzeń, wyposażenia, uszkodzonych w trakcie prowadzonych robót.

- Celem ograniczenia ewentualnych zniszczeń wykonanych w etapie I elementów budynku, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poruszał się w obrębie budynku wyłącznie drogami wyznaczonymi przez Zamawiającego w załączniku nr 13 do SIWZ. Dopuszcza się tymczasową komunikację inną drogą po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie korzystał wyłącznie z tymczasowej drogi przeznaczonej dla samochodów Wykonawcy, którą zorganizuje własnym staraniem. Przebieg tej drogi określa załącznik nr 14 do SIWZ. Dopuszcza się komunikację inną drogą po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący z użytkowaniem sąsiednich nieruchomości.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie osoby odwiedzające plac budowy.

- Palenie tytoniu na terenie budynku jest niedozwolone.

- Wszelkie roboty będą mogły być prowadzone przez Wykonawcę wyłącznie w dni powszednie, w godzinach od 7 do 20, a w innych terminach po otrzymaniu odrębnej zgody Zamawiającego.

- Umieszczenie na terenie budowy wszelkich reklam i informacji innych niż wymagane przez obowiązujące przepisy prawa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, odpowiedni wpis powinien być wniesiony do dziennika budowy na trzy dni przed wyznaczonym terminem.

- Wykonawca ponosi koszty utrzymania budynku bloku operacyjnego (od momentu przekazania placu budowy do momentu odbioru końcowego robót), w sposób następujący:

- 40%  kosztów wynikających z odczytów podlicznika zamontowanego na rozdzielni bloku operacyjnego za zużytą energię elektryczną pomniejszona o zużycie budynku Stacji Dializ. Cena za jedną  kWh netto równa się ilorazowi wartości netto faktury Zakładu Energetycznego oraz ilości kWh z faktury za dany miesiąc + podatek VAT.

- 40 %  kosztów wynikających z odczytów podliczników gazu zamontowanych na bloku operacyjnym  za zużyty gaz.  Cena za 1 m3 gazu netto równa się ilorazowi wartości netto faktury Gazownictwa oraz ilości m3 z faktury za dany miesiąc + podatek VAT.

- 40 %   kosztów wynikających z odczytów podliczników zamontowanych na kotłowni głównej w budynku Kuchni  za zużytą energię cieplną.  Cena netto za jeden GJ  ustala się  42 zł + VAT. Do wyprodukowania 1 GJ przyjęto 28 m3 gazu.

- 40 %  kosztów wynikających z odczytów podliczników zamontowanych na bloku operacyjnym  za zużytą wodę oraz odprowadzenie ścieków. Cena netto za jeden m3 ustala się wg średniej ceny z poszczególnej faktury.

- Wywóz śmieci z terenu budowy zostanie zorganizowany przez Wykonawcę i będzie on ponosił wszelkie koszty z tym związane.

- Klucz rozliczenia za media wymieniony w ust. 14 został skalkulowany przy uwzględnieniu pracy układów wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody lodowej, stacji uzdatniania wody wykonanych w etapie I. W związku z tym wszelkich zmian ustawień instalacji i urządzeń będzie dokonywał wyłącznie Zamawiający.

- Za pobrane media przez Wykonawcę, Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę za każdy rozpoczęty miesiąc z dołu poprzez wystawienie odpowiedniej faktury. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

- Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji prac związanych z wykonaniem instalacji i elementów budynków rozpoczętych w etapie I, a które dotyczą pomieszczeń etapu II lub które zasilają pomieszczenia etapu II.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej oraz uwzględnił w cenie oferty etapu II, wszelkie elementy wykończenia budynku, konieczne do wykonania prac i koniecznego do montażu wyposażenia, które wymagane są do wykonania przedmiotu zamówienia tak, aby odpowiadał on obowiązującym przepisom bez względu na to czy zostały one opisane w załączonej dokumentacji przetargowej.

- W przypadku braków sposobu wykonania pewnych elementów w załączonej dokumentacji przetargowej dopuszcza się wykonanie tych elementów w sposób analogiczny jak w etapie I po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z dokumentacją projektową oraz załącznikami 8, 9, 10 do SIWZ oraz zakresem prac wykonanych w etapie I oraz oświadcza, że zaoferowana przez niego cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń oddawanych w etapie II (zobowiązanie rezultatu).

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do ponownego sprawdzenia instalacji wykonanych w etapie I, a aktualnie z przyczyn oszczędnościowych wyłączonych, celem stwierdzenia prawidłowości ich funkcjonowania. Stwierdzone ewentualne  wady usunie Wykonawca etapu I w ramach udzielonej gwarancji.

- Po zakończeniu robót budowlanych i usunięciu ewentualnych wad instalacji przez Wykonawcę etapu I Wykonawca etapu II zobowiązuje się do ponownego uruchomienia instalacji wykonanych w etapie I, a aktualnie z przyczyn oszczędnościowych wyłączonych oraz do wykonania wszystkich niezbędnych czynności, które takie uruchomienie poprzedzają jak między innymi pomiary, próby szczelności, dezynfekcje, płukania jeżeli takowe przed ponownym uruchomieniem będą wymagane.

- Wykonawca, po zakończeniu montażu, dokona testów i prób funkcjonowania wszystkich układów IT pod maksymalnym obciążeniem opisanym w dokumentacji projektowej (dotyczy zarówno I jak i II etapu).

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy (cały budynek bloku operacyjnego z OIOM oraz Centralną Sterylizatornią wraz z terenem zewnętrznym i zapleczem budowy wraz z drogami dojazdowymi) oraz przekaże go Zamawiającemu w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.”

§  5 [ UBEZPIECZENIE]

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5.000.000 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż wartość zamówienia.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia  bezusterkowego odbioru końcowego robót, jeżeli nastąpi później na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in. za:

      - Szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy;

      - Szkody wynikające ze zniszczenia obiektów oraz ze zniszczenia i/lub kradzieży materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

      - Szkody wynikające ze zniszczenia i/lub kradzieży własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy

- W przypadku, gdy u Zamawiającego lub osób trzecich powstała szkoda przewyższająca sumę ubezpieczenia lub nie została pokryta z ubezpieczenia, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego od Wykonawcy.

- Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, do zakończenia realizacji inwestycji.

- Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1 i 2 oraz ewentualne oświadczenie (ust. 5) winny być doręczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód zapłacenia składek ubezpieczeniowych dot. ubezpieczeń wyszczególnionych w ust. 1 i 2

§ 6 [ OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO ]

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

        - wprowadzenie Wykonawcy na budowę,

        - doręczenie Wykonawcy  dokumentacji projektowej,

        - zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

        - dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie,

        - zapłata ustalonego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

§ 7 [ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH ]

- Odbiór robót budowlanych odbędzie się, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru, w obecności inspektorów nadzoru i Zamawiającego.

- Ustala się przeprowadzenie następujących rodzajów odbiorów :

          - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

          - odbiór końcowy po zakończenia robót budowlano-instalacyjnych oraz po zakończeniu montażu i uruchomienia wyposażenia;

          - odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ).

- Odbiory będą się odbywały zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami odbioru robót określonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót przedmiotu umowy.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego jest faktyczne wykonanie całego zakresu prac zgodnie z umową i po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

- Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem, a więc niezgodnie z treścią umowy i  harmonogramem rzeczowo -  finansowym oraz zasadami wiedzy technicznej. Jeżeli nie przystąpiono do odbioru robót budowlanych z tytułu ich niezakończenia lub istotnych wad, a jednocześnie został przekroczony termin zakończenia robót budowlanych, Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych.

- W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający powoła komisję odbioru i ustali datę rozpoczęcia odbioru końcowego na nie dalej niż siódmy dzień od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru robót o czym powiadamia Wykonawcę z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

- Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru, zaś Wykonawca związany będzie ustaleniami zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokole odbioru bez prawa zgłaszania uwag.

- Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentacje powykonawczą wszystkich branż wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy,

- atesty, certyfikaty i gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje i certyfikaty zdolności,

- na sprzęt medyczny i techniczny oraz wyposażenie wymagane przepisami certyfikaty, karty gwarancyjne i protokoły odbioru lub przekazania do eksploatacji ze wskazaniem na gwaranta zamontowanego sprzętu. Przy każdym dostarczonym sprzęcie winna być dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi oraz wymagane dokumenty dopuszczenia do eksploatacji w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. W przypadku urządzeń dozorowych wymagane dokumenty wraz z książkami rewizji i decyzją dopuszczenia do eksploatacji wydaną przez odpowiedni organ np. UDT.,

- instrukcję prowadzenia ruchu i postępowania w trybach awaryjnych dla pomieszczeń technicznych np. węzły cieplne, wentylatornie, rozdzielnie elektryczne itp.

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób oraz protokoły odbioru robót branżowych, objętych przedmiotem umowy,

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- oryginały decyzji wymaganych odrębnymi przepisami,

- dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych materiałów i urządzeń,

- protokoły przeszkoleń wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie urządzeń wymagających obsługi,

- pozytywne protokoły odbioru przez podmioty do tego powołane takie jak np. Dozór Techniczny oraz inne określone przepisami.

- wykaz środków trwałych i przedmiotów z podaniem ich wartości, numerów fabrycznych i producenta.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach i zostanie podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru. Jeden egzemplarz zostanie wręczony Zamawiającemu, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz  dla inspektorów nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone drobne usterki i wady, które nie uniemożliwiają odbioru zamkniętego elementu robót lub rozpoczęcia prawidłowej działalności obiektu, sporządzony zostanie protokół warunkowego odbioru robót, który będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę usterek oraz ustalony stosowny termin ich usunięcia nie przekraczający jednak 14 dni kalendarzowych. Po usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru robót. W takiej sytuacji i wyłącznie pod warunkiem usunięcia wad i usterek, zakończenie prac komisji potwierdzone zostanie spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone inne wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca podejmuje czynności określone w ust. 4, a Zamawiający w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy i niezależnie od kar umownych naliczonych za opóźnienie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru, jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.

- Zamawiający na miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi powoła Komisję odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) i ustali datę rozpoczęcia przeglądu o czym pisemnie powiadomi Wykonawcę oraz inspektora nadzoru.

- W ramach zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli charakter wad będzie tego wymagał, Zamawiający wyznaczy na usunięcie tych wad inny, racjonalnie ustalony termin.

- W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole pogwarancyjnym nie zostaną usunięte przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8 [ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM]

- Stosownie do art. 647¹ Kodeksu cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu niniejszej umowy posługiwać się podwykonawcami.

- O zamiarze posłużenia się podwykonawcą oraz o zakresie robót, jaki ma zostać przekazany do realizacji podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą. Zamawiający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jak i na osobę podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwie posiada moc prawną tylko wtedy, gdy sporządzona jest w formie pisemnego dokumentu, na mocy, którego Wykonawca za zgodą Zamawiającego, powierza wykonanie części swojego zobowiązania podmiotowi trzeciemu.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 3 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców – Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz tych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

- Zamawiający w przypadku narażenia go na solidarną odpowiedzialność, o której mowa w ust. 6 może zadąć  od Wykonawcy pokrycia poniesionych z tego tytułu strat.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę wyłącznie po przedstawieniu oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu należności.

- Jeżeli najpóźniej na dzień złożenia w sekretariacie Zamawiającego faktury końcowej Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców o uregulowaniu przez siebie lub zabezpieczeniu należnych tym podwykonawcom kwot z tytułu wykonania zleconych im robót w formie gwarancji bankowej zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy i może nawet bez udziału Wykonawcy podjąć z podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten sposób swoje należności wobec Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu wypłat dla podwykonawców i skorygowania tego harmonogramu według własnego uznania tak, aby przed wypłatą każdej kolejnej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulował odpowiednią część wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

- Pod rygorem wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie również prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz odpowiedniej części lub całego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub zabezpieczenia zapłaty.

- Wynagrodzenie za roboty należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót.

- Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

[ TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY ]

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w terminach :

          - termin rozpoczęcia przedmiotu umowy – w dniu podpisania niniejszej umowy

          - termin zakończenia robót budowlano-instalacyjnych oraz termin zakończenia montażu i uruchomienia wyposażenia – 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

          - termin zakończenia przedmiotu umowy –po upływie 30 dni licząc od dnia złożenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane

- Poprzez termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. c.,  uważa się termin, w którym Wykonawca winien:

          - zakończyć roboty budowlano – montażowe, instalacyjne, roboty wykończeniowe, sieci zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem fragmentu terenu /woda lodowa wraz z zakupem, montażem, posadowieniem i ogrodzeniem agregatu wody lodowej/, zakupem i montażem urządzeń technicznych, wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z załącznikami 8,9,10 do SIWZ oraz dokumentacją projektową

          - zgłosić do Nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane  maksymalnie w terminie do trzech dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót ,

          - wystawić fakturę końcową, o której mowa w §10 ust. 8  po upływie 30 dni licząc od dnia złożenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane.

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z uzgodnionymi z Zamawiającym i  inspektorami nadzoru harmonogramem rzeczowo – finansowym robót.

- Termin zakończenia umowy może ulec zmianie w przypadkach wyszczególnionych w rozdziale 17.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zmiana terminu wykonania umowy dokonywana jest w formie aneksu do umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 10 [WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI ]

- Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................ zł netto (słownie: .................................................................................) + podatek od towarów i usług (VAT), co daje kwotę brutto ............................... zł ( słownie: ........................) w tym:

  - Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w wysokości netto ………………………. (słownie: .................................................................................) + podatek od towarów i usług (VAT), co daje kwotę brutto ............................... zł ( słownie: ........................) w tym:

  - Wynagrodzenie ryczałtowe opodatkowane stawką VAT 23%  w wysokości netto ………………………. (słownie: .................................................................................) + podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%, co daje kwotę brutto ............................... zł ( słownie: ........................)

  - Wynagrodzenie ryczałtowe  opodatkowane stawką VAT 8% - w wysokości netto ………………………. (słownie: .................................................................................) + podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 8%, co daje kwotę brutto ............................... zł ( słownie: ........................)

  - Wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej w wysokości netto ………………………. (słownie: .................................................................................) + podatek od towarów i usług (VAT), co daje kwotę brutto ............................... zł ( słownie: ........................) w tym:

    - Wynagrodzenie ryczałtowe opodatkowane stawką VAT 23%  w wysokości netto ………………………. (słownie: .................................................................................) + podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%, co daje kwotę brutto ............................... zł ( słownie: ........................)

    - Wynagrodzenie ryczałtowe  opodatkowane stawką VAT 8% - w wysokości netto ………………………. (słownie: .................................................................................) + podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 8%, co daje kwotę brutto ............................... zł ( słownie: ........................)

- Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego).

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dokumenty i dane udostępnione przez Zamawiającego oraz że zapoznał się z miejscowymi warunkami i okolicznościami na placu budowy oraz w jego bezpośrednim otoczeniu mającymi wpływ na rzeczową, terminową i finansową realizację zadania inwestycyjnego- w tym dokonał   starannej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

- Nieuwzględnienie robót, które można było przewidzieć na podstawie rzetelnej analizy dokumentacji przetargowej oraz w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej przed złożeniem oferty, obciąża wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca nie może z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót, które wynikły z  niestarannego wykonania czynności o których jest mowa wyżej –  żądać od Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia.

- Rozliczenie za wykonane roboty budowlano-instalacyjne odbywać się będzie fakturami przejściowymi (cząstkowymi) nie częściej niż raz w miesiącu.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej oraz faktury końcowej za roboty budowlane-instalacyjnebędzie protokół częściowego odbioru robót, stwierdzający wykonanie procentowego zaawansowania robót zgodnie ze  harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisany przez Kierownika Budowy oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

- Faktury częściowe mogą być wystawiane i realizowane do kwoty stanowiącej 80 % wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1

- Rozliczenie końcowe kosztów budowy nastąpi fakturą końcową, po dokonaniu komisyjnego odbioru robót budowlanych oraz uruchomieniu urządzeń, sprzętu medycznego i wyposażenia oraz po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

- Faktura końcowa może zostać wystawiona po upływie 30 dni licząc od dnia złożenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu wraz z każdą fakturą za roboty budowlane pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tego Podwykonawcę. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający zatrzyma płatność faktury do czasu otrzymania tego oświadczenia. W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca każdorazowo przedstawi w oryginale oświadczenie, iż nie posiada żadnych podwykonawców i wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi.

- Suma faktur przejściowych i faktury końcowej nie może przekroczyć wysokości ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.

- Podstawą wystawienia faktury za wyposażenie oraz sprzęt i aparaturę medyczną, wymienione w załączniku nr 10 do SIWZ, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.2, będzie protokół potwierdzający jego dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie oraz w przypadkach wymaganych przepisami odebranie przez odpowiednie organy (np. UDT). Protokół winien być zatwierdzony przez inspektorów nadzoru i Zamawiającego.

- Płatności dokonane będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Każda z faktur wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie do …...............(min. 30 dni) od daty doręczenia do Sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur wraz z odpowiednim kompletem załączników.

- W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę faktury korekty, każdorazowo termin zapłaty rozpoczyna się z dniem złożenia w Sekretariacie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na każdej fakturze musi być umieszczony symbol i numer niniejszej umowy oraz:

NIP Zamawiającego ...............................................

NIP Wykonawcy ..................................................

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654z późn. zm.), pod rygorem nieważności takiej czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia oraz wynagrodzenia na etapie realizacji umowy maksymalnie o 20 % wartości zamówienia.

§ 11 [ ROBOTY  DODATKOWE, ZAMIENNE LUB UZUPEŁNIAJACE]

- Roboty dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych czyli nie ujęte w dokumentacji i nie wynikające z zastosowanej technologii, norm i przepisów technicznych, które ewentualnie wystąpią w trakcie realizacji przedmiotu umowy i są konieczne do jej wykonania, mogą zostać zlecone na podstawie odrębnego zamówienia, a ich rozliczenie nastąpi wg kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o nośniki cenotwórcze przyjęte do obliczenia ceny ofert.

- W przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, kosztorysy różnicowe zostaną sporządzone w oparciu o nośniki cenotwórcze przyjęte do obliczenia ceny ofert.

- Zastosowanie zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, zaniechanie wykonania przez Wykonawcę określonych robót budowlanych w związku z zastosowaniem rozwiązań zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do umowy, w którym strony wyrażą zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych oraz ustalą wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań zamiennych. Przy ustalaniu wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy / zmianie wynagrodzenia ryczałtowego / podlegają wyłączeniu kwoty odpowiadające kosztom robót, materiałów i urządzeń, które będą zamieniane lub zaniechane. Wynagrodzenie należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań zamiennych nie może być wyższe od wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.

- W przypadku, gdy w toku realizacji umowy Zamawiający ustali, iż pewne roboty nie będą wykonywane lub będą wykonywane w mniejszym obmiarze albo, że pewne urządzenia lub materiały nie będą dostarczane lub będą dostarczane w mniejszej niż pierwotnie ustalona ilości, wówczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy o którym mowa w § 10 ust. 1 zostanie obniżone o wartość niewykonanych robót oraz niedostarczonych urządzeń.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych winna być stwierdzona w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych, podpisanym przez Zamawiającego,  inspektorów nadzoru, Wykonawcę.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

§ 12 [ ODSTĄPIENIE OD UMOWY ]

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

  - w przypadku utraty lub braku pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji;

  - Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji przez okres co najmniej jednego miesiąca,  co w ocenie  Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez  inspektorów nadzoru;

  - stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

  - Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż, pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru;

  - Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich;

  - w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawców, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy lub Podwykonawców lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Podwykonawców.

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. c, d, e, f, g winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. W takim przypadku:

  - zapłata za wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego Wykonawcę.

  - ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołów odbioru procentowego zaawansowania robót zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym  sporządzonych wg zestawienia wykonanych robót, podpisanych przez właściwych inspektorów nadzoru budowlanego, kierownika budowy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy uwzględnieniu cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiającemu zgodnie z wymogami SIWZ.

- W przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę lub z winy którego odstąpiono od umowy.

§ 13 [ REPREZENTACJA  STRON ]

- Do prawidłowego nadzoru nad wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ustanowił Nadzór Inwestorski  t. j. …………………………………

- Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą :

  - branża budowlana : ........................................

  - branża sanitarna ............................................

  - branża elektryczna..........................................

- Funkcję koordynatora pracy inspektorów nadzoru pełnił będzie .................................

- Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego sprawował będzie ........................................................................

- Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu z Zamawiającym Wykonawca wyznacza :

    - koordynatora inwestycji .............................................................

    - kierownika budowy ...................................................................

- Zmiana kierownika budowy winna odbywać się wg przepisów Prawa Budowlanego, za zgodną Zamawiającego przy zachowaniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w …..SIWZ

- Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w/w osób, podając od kiedy zmiana nastąpi.

§ 14 [GWARANCJA I RĘKOJMIA]

- Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawcę gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady fizyczne prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego robót oraz wady powstałe po dacie tego odbioru, ale będące następstwem prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

- Terminy gwarancji i rękojmi wynoszą: 36 miesięcy licząc od dnia od odbioru końcowego po zakończenia robót budowlano-instalacyjnych oraz po zakończeniu montażu i uruchomienia wyposażenia.

- Dzień, o którym mowa w ust. 3. będzie dniem początku biegu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.

- Jeżeli w okresie gwarancyjnym zostaną ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest zobowiązany usunąć je na swój koszt w terminie jak najkrótszym wg podanego poniżej trybu:

      - Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o zaistniałych usterkach,

      - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zakończonego spisaniem protokołu w obecności Zamawiającego i inspektora nadzoru oraz usunięcia usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków kiedy to usunięcie usterek w wyznaczonym terminie według oceny Zamawiającego jest niemożliwe.

- W przypadku opóźnień w usuwaniu wad i usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich usunięcia we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez ryzyka utraty gwarancji.

- W przypadku jeżeli Wykonawca będzie zobligowany do usunięcia usterek, to winien je wykonać w terminach określonych w ust. 5 lit. b oraz wykonać je w taki sposób, aby uciążliwości z tego powodu były możliwie jak najmniejsze. Niezależnie od tego winien je wykonać w taki sposób, aby nie dokonać uszkodzeń, zniszczeń i możliwych do uniknięcia zabrudzeń. Za szkody i zabrudzenia powstałe w czasie usuwania usterek odpowiada Wykonawca. Zamawiający może potrącić Wykonawcy z kaucji gwarancyjnej wartość tych szkód wg faktycznych kosztów ich usunięcia. Zamawiający może żądać wynagrodzenia uzupełniającego, jeżeli kwota zatrzymanej kaucji gwarancyjnej okaże się za mała na usunięcie tych szkód.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek realizowane będzie protokolarnie z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i inspektora nadzoru.

- Czasokres wykonywania robót usterkowych od momentu ich zgłoszenia do momentu potwierdzenia wykonania wydłuża okresy gwarancyjne określone w ust. 3. Dotyczy to konkretnej i zgłoszonej usterki.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji w terminie 36 miesięcy licząc od dnia od odbioru końcowego po zakończenia robót budowlano-instalacyjnych oraz po zakończeniu montażu i uruchomienia wyposażenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek.

- Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zarówno za wady, o których Zamawiający wiedział w chwili odbioru robót jak i za wady ujawnione w terminie, o którym mowa w ust. 3.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca  dokonuje minimum 1 przeglądu wszelkiego sprzętu medycznego i technicznego oraz wyposażenia szpitalnego  na rok bezpłatnie.

- Wykonawca w okresie trwania gwarancji dokonuje przeglądów serwisowych wszelkiego sprzętu medycznego i technicznego oraz wyposażenia szpitalnego  zgodnie z wymogami dostawców urządzeń. Koszt przeglądów serwisowych ponosi Wykonawca. Zgłoszeń przeglądów serwisowych dokonuje Wykonawca.

- Do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się używać tylko oryginalnych i katalogowych elementów.

- W przypadku naprawy w okresie gwarancyjnym po raz drugi tego samego elementu, element ten zostanie wymieniony na nowy.

- Ustala się pierwszy przegląd gwarancyjny w terminie trzech miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz przynajmniej 1 przegląd gwarancyjny rocznie. Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego powoła komisję przeglądu gwarancyjnego i ustali datę rozpoczęcia prac komisji.

- Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do odbioru gwarancyjnego.

§ 15 [ KARY UMOWNE ]

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji umowy określonego w § 9 ust.1 lit c).

    - za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji/rękojmi za wady – karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

    - z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie kwalifikują się do usunięcia - karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy.

    - za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy.

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 40 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 40 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. e.

- W przypadku gdyby w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda, której wartość przekracza ustanowione kary umowne, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Ze względu na to, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków zewnętrznych i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez nie dotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń odszkodowawczych poniesionej straty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16 [ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ]

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .....................................................................................

- Kwota zabezpieczenia, w części w jakiej nie została przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zostanie Wykonawcy zwrócona w następujący sposób:

      - 70%  kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona  w terminie 60 dni od dnia odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych oraz terminu zakończenia montażu i uruchomienia wyposażenia

      - 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .

§ 17 [ REALIZACJA  DOSTAWY, MONTAŻU I URUCHOMIENIA  WYPOSAŻENIA ]

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt medyczny i techniczny oraz wyposażenie szpitalne będzie towarem nowym /nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji /.

- Dostawa sprzętu i wyposażenia nastąpi środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie w ramach wynagrodzenia za dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej określonego w § 10 ust. 1.2 możliwość decyzyjności i ingerencji co do jakości i estetyki tych dostaw.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej określonego w §10 ust. 1.2 jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, co najmniej dwóch alternatyw dotyczących każdego egzemplarza wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej do wyboru. Zamawiający dokona wyboru z przedstawionych alternatyw. Suma wartości wybranych przez Zamawiającego alternatyw nie może przekraczać wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.2.

§ 18 KORESPONDENCJA

- Wszelkie oświadczenia, powiadomienia i dokumenty, w tym dokumenty księgowe, dotyczące niniejszej umowy Strony będą doręczać sobie wzajemnie pod adresem :

Zamawiający :  Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Wykonawca :....................................................................................................

..................................................................................................

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.

§ 19 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, a w przypadku niemożności polubownego ich załatwienia właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd powszechny w Krośnie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

- Dopuszczalne są jedynie nieistotne zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zmiany istotne w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział i warunki zmian Zamawiający określił w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym  / rozdz. 17.2 SIWZ /

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralnymi elementami niniejszej umowy, wiążącymi dla Stron są:

        - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

        - Oferta Wykonawcy

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla inspektorów nadzoru.

- Umowa niniejsza jest zgodna z zamiarem stron i po jej zapoznaniu się została podpisana.

ZAMAWIAJĄCY :        					                                       WYKONAWCA :