EZ/215/77/2014

Zawarta w dniu………………….. w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektor - dr inż. Piotr Lenik

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

firma

siedziba

reprezentowana przez

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową,

- I etap przebudowy urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów obejmuje m.in. roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, roboty wykończeniowe, zakup, dostawa i montaż urządzeń technicznych (w tym m.in. 2 szt. dźwigów osobowych, agregatu prądotwórczego, centrali sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi), zgodnie z dokumentacją projektową,

- W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, załączniku/ach nr 7-10  do SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynku E (łącznik) A, B i ich obrębie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowywanych pomieszczeń oraz urządzeń dźwigowych,

- Po zakończeniu robót budowlanych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Wykonawca dokona:

  - uruchomienia, odbioru urządzeń dźwigowych przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz uzyska decyzję zezwalającą na eksploatację zamontowanych urządzeń dźwigowych wydaną przez UDT

  - zgłoszenia o zakończeniu budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowej Straży Pożarnej

- Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi będzie pełnił usługę konserwacji dźwigów D1 oraz D2, zgodnie z postanowieniami §7 mającą w szczególności polegać na utrzymaniu dźwigów w stałym ruchu,

- Dokumentami, które opisują szczegółowo przedmiot umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - SIWZ) wraz z załącznikami w tym zwłaszcza:

- Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 8 - Zakres prac koniecznych do wykonania,

- Załącznik nr 10 – decyzja pozwolenia na budowę

- Załącznik nr 11 - Ogólny harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania:

- Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą.

§ 2

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym jest mowa w § 1 niniejszej umowy w dwóch częściach w następujących terminach:

  - część I zadania (wykonanie robót budowlano-montażowych):

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy -  protokolarne przekazanie placu budowy-  01.08.2014 r.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy do 30.11.2014 r.

- Poprzez termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym jest mowa w pkt. 2), uważa się termin, podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Spisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po wykonaniu robót budowlano montażowych, dokonaniu przez Wykonawcę uruchomienia, odbioru urządzeń dźwigowych przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń dźwigowych wydaną przez UDT oraz po dokonaniu zgłoszenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowej Straży Pożarnej pod warunkiem, że organy te nie wniosą sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym.

  - cześć II zadania (wykonywanie usługi konserwacji dźwigów) :

- Termin realizacji drugiej części, czyli wykonywania usługi konserwacji dźwigów, rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w §7, a kończy się wraz 
z zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi.

- Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa jedynie za zgodą obu stron, przy zachowaniu warunków zmian umowy określonych w SIWZ w § 17.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 siłami własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania szpitala, zgodnie z dokumentacją projektową, załącznikiem nr 8 do SIWZ, wymaganiami zawartymi w SIWZ, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami ochrony ppoż., techniczno – budowlanymi, BHP, normami i zasadami, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej i nie wnosi zastrzeżeń, co do przedmiotu zamówienia.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni uszczegółowi ogólny harmonogram rzeczowo-finansowy dołączony do jego oferty poprzez podanie szczegółowego zakresu robót w poszczególnych pozycjach wraz z ich wyceną oraz poprzez podanie cen zamontowanych urządzeń.

- Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz ewentualne późniejsze zmiany do harmonogramu podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru.

- W zależności od decyzji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, ogólny bądź szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy, o którym mowa w ust. 3 stanowił będzie podstawę do wystawiania faktur częściowych.

- Wykonawca oświadcza, że jest świadom tego, że załączony do specyfikacji przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy, który może być wykorzystany do skalkulowania oferty cenowej przy równoczesnym odbyciu starannej wizji lokalnej oraz uwzględnieniu pozostałych robót koniecznych do wykonania nie ujętych w przedmiarze a opisanych w dokumentacji projektowej i SIWZ (zwłaszcza w załączniku nr 8 do SIWZ).

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane firmie sprawującej nadzór inwestorski celem sprawdzenia.

- Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane umożliwiając zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

- Na terenie budowy Wykonawca składował będzie tylko materiały i urządzenia niezbędne do bieżących prac budowlanych.

- Warunkiem realizacji inwestycji przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana, ciągła, bez postojów i utrudnień praca Szpitala w tym nieprzerwana praca wind, które nie podlegają w tym etapie wymianie, drożność komunikacji dla pacjentów przewożonych na łóżkach z oddziałów na blok operacyjny, OIOM, diagnostykę, pacjentów chodzących, osób odwiedzających, personelu w obrębie remontowanych wind. Warunki realizacji inwestycji, o których mowa w niniejszym ustępie mogą zostać czasowo zmodyfikowane za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Prowadzone roboty będą odbywać się na ruchu w związku z czym, Wykonawca zobowiązuje się tak prowadzić swoje prace, aby zminimalizować utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek Szpitala przy uwzględnieniu wymagań określonych w ust.  10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pracy Zamawiającego i zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wyłączeń zasilania Zamawiającego w energię elektryczną, wodę zimną, c.w.u. oraz c.o. lub wejścia z pracami do pomieszczeń Zamawiającego.

- Wykonawca dokona wygrodzenia miejsc, w których prowadzone będą roboty budowlane w sposób skutecznie zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń poza obręb prowadzonych prac oraz umożliwiając bezpieczną komunikację.

- Wszelkie wyłączenia w układzie sieci zasilających obiekty Zamawiającego wykonywane będą przez pracowników Zamawiającego.

- Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy – ……………… posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności budowlanej.

- Wykonawca powoła kierowników robót branżowych posiadających wymagane uprawnienia we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji zadania objętego nadzorem tj. sanitarnej, elektrycznej - zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych może nastąpić przy zachowaniu wymagań, o których jest mowa w ust. 14 oraz 15 oraz w SIWZ, za zgodą Zamawiającego i winna mieć formę pisemną.

- Wykonawca każdorazowo, bezpośrednio po wykonaniu robót uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie urządzeń wymagających obsługi.

- Zdemontowane elementy dźwigów takie jak: silniki, przekładnie, liny, wyłączniki krańcowe i inne elementy dźwigów wskazane przez Zamawiającego oraz drzwi aluminiowe wraz z ościeżnicami, zamkami i wkładkami, ścianki aluminiowe z szybami, drzwi stalowe wraz z ościeżnicami, zamkami i wkładkami, okna Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

- Zdemontowane zbędne dla Zamawiającego elementy dźwigów, drzwi drewniane wraz z ościeżnicami oraz pozostałe odpady budowlane Wykonawca przekaże na własny koszt do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

  - Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………….... zł netto (słownie: …………………………………………….), plus należny podatek VAT w wysokości …………………………………., co daje kwotę brutto ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………….), na które składa się:

- wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wykonane do czasu spisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §2 ust. 2 w wysokości ……………………….... zł netto (słownie: …………………………………………….), plus należny podatek VAT w wysokości …………………………………., co daje kwotę brutto ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………….),

- wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji dźwigów D1 oraz D2, w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości ……………………….... zł netto (słownie: …………………………………………….), plus należny podatek VAT w wysokości …………………………………., co daje kwotę brutto ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………….),

  - Wszelkie koszty związane z dokonaniem rejestracji i uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń dźwigowych wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego oraz innych wykonywanych czynności odbiorowych przez instytucje zewnętrzne ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 lit a)

  - Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) będzie  realizował swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi.

  - Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego).

  - Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w  ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty wynikające z dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami i okolicznościami na placu budowy mającymi wpływ na finansową, rzeczową i terminową realizację zadania inwestycyjnego.

  - Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać od Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia.

  - Rozliczenie za pobrane w trakcie wykonywania robót media, realizowane będzie w formie ryczałtu, na podstawie faktury VAT, w wysokości 350 zł /netto/ + obowiązująca stawka podatku VAT za każdy rozpoczęty miesiąc „pobierania” mediów. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 lit. a) za wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z procedurami odbiorowymi płatne będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z poniższym schematem:

- Pierwsza faktura może zostać wystawiona nie wcześniej jak po upływie jednego miesiąca od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

- Faktury częściowe winny być wystawiane w oparciu o ogólny bądź szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, dołączony do oferty Wykonawcy, na podstawie protokołu odbioru częściowego zatwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru.

- Faktura końcowa może być wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu końcowego protokolarnego odbioru robót budowlanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy oraz po usunięciu usterek, o których mowa w §10 ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą za roboty budowlane pisemnego oświadczenia Podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tych Podwykonawców. W przypadku niedostarczenia wraz z fakturą przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający zatrzyma płatność faktury do czasu otrzymania tego oświadczenia. W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca dołączy do faktury pisemne oświadczenie, iż nie posiada żadnych podwykonawców i wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi.

- W sytuacji niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2 Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu przekroczenia terminu płatności.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 4 ust. 1 lit. b) za wykonanie czynności konserwacji wind płatne będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w roku, w następujący sposób:

- Pierwsza faktura może zostać wystawiona nie wcześniej jak po upływie jednego roku od dnia rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi;

- Druga faktura może zostać wystawiona nie wcześniej jak po upływie drugiego roku od dnia rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi;

- Trzecia faktura może zostać wystawiona nie wcześniej jak po upływie okresu gwarancji i rękojmi;

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na ….(min. 45 dni) od daty wystawienia faktury.

- W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od wystawienia właściwej faktury korygującej.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż wartość zamówienia.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in. za:

      - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy,

      - szkody wynikające ze zniszczenia obiektów oraz ze zniszczenia i/lub kradzieży materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

      - szkody wynikające ze zniszczenia i/lub kradzieży własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.

- W przypadku, gdy u Zamawiającego lub osób trzecich powstała szkoda przewyższająca sumę ubezpieczenia lub nie została pokryta z ubezpieczenia, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego od Wykonawcy.

- Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, do zakończenia realizacji inwestycji.

- Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenie, o którym mowa 
w ust.1 oraz ewentualne oświadczenie (ust. 4) winny być doręczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód zapłacenia składek ubezpieczeniowych dot. ubezpieczenia wyszczególnionego w ust. 1.

§ 7

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela 3 lata gwarancji od dnia końcowego odbioru na cały zakres realizacji inwestycji, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca dokona w okresie sześciu miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji pierwszego przeglądu gwarancyjnego w obecności inspektorów nadzoru i Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na okres 3 lat. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia biegnie od dnia protokolarnego odbioru końcowego. Koszty przeglądów serwisowych (wraz z materiałami eksploatacyjnymi) wymaganych przez producentów urządzeń w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Zgłoszeń serwisowych dokonuje Wykonawca.

- W ramach niniejszej umowy, w okresie gwarancji, o którym mowa w ust 1, Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji dźwigów D1 oraz D2 polegającej w szczególności na:

  - prowadzeniu konserwacji dźwigów w zakresie, terminach i w sposób ustalony dokumentacją techniczną dźwigów D1 oraz D2 oraz przepisami Dozoru Technicznego, w zakresie dotyczącym konserwacji dźwigów;

  - przeprowadzania drobnych napraw polegających w szczególności na naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów dźwigowych jak cewek, styków, przycisków, wkładek bezpiecznikowych, smarów, sprzętu śrubowego, instrukcji, tabliczek TZ i TO, uzupełnienia oleju,

  - utrzymania dźwigów w stałym ruchu z wyjątkiem przestojów niezbędnych do czynności konserwacyjnych i naprawczych (za dzień postoju uważa się przerwę w ruchu dźwigu nie mniejszą niż 24 godziny).

  - Usuwanie bieżących usterek dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 24 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług, o których mowa w ust. 4,  bez wystawienia zleceń. Usługi te będą wykonywane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b). Usługi te będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych czynności w terminach określonych w umowie lub wymaganych przez przepisy prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji (z wyjątkiem urządzeń dźwigowych) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku urządzeń istotnych dla utrzymania ciągłości zasilania w media oraz w przypadku urządzeń dźwigowych termin ten ulega skróceniu do 24 godzin. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu na usunięcie usterek jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy to usunięcie usterek w wyznaczonym terminie według oceny Zamawiającego jest niemożliwe.

- W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę. Koszt usunięcia wad Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się używać tylko oryginalnych i nowych elementów.

- Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 8

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……………………………..

- Kwota zabezpieczenia, w części w jakiej nie została przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zostanie Wykonawcy zwrócona w następujący sposób:

  - 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych.

  - 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości .

§9

- Stosownie do art. 647' Kodeksu cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu niniejszej umowy posługiwać się podwykonawcami.

- O zamiarze posłużenia się podwykonawcą oraz o zakresie robót, jaki ma zostać przekazany do realizacji podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem zawarcia umowy z podwykonawcą.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców – Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszelkie należności na rzecz podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

- Zamawiający w przypadku narażenia go na solidarną odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3 może zażądać od Wykonawcy pokrycia poniesionych strat.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych należności.

- Jeżeli najpóźniej na dzień terminu odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę lub zabezpieczeniu należnych tym podwykonawcom kwot z tytułu wykonania zleconych im robót (w formie gwarancji bankowej zapłaty), Zamawiający wstrzyma wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania należności Wykonawcy wobec swoich podwykonawców lub dostarczenia Zamawiającemu bankowej gwarancji zapłaty.

- W sytuacji niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dokumentów Wykonawcy nie przysługują odsetki 
z tytułu przekroczenia terminu płatności.

- Zamawiający w sytuacji, o której mowa w ust. 6 może bez udziału Wykonawcy podjąć z Podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten sposób swoje należności wobec Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za roboty należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót.

- Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 10

    - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego części I zadania, o której mowa w §2 ust.1, będzie cały przedmiot umowy tj. po wykonaniu robót budowlano montażowych, dokonaniu przez Wykonawcę uruchomienia, odbioru urządzeń dźwigowych przez UDT oraz uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń dźwigowych wydaną przez UDT oraz po dokonaniu zgłoszenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowej Straży Pożarnej pod warunkiem, że organy te nie wniosą sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym.

    - Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego części I zadania w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

    - Wykonawca dostarczy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru dla Zamawiającego:

  - Dziennik budowy

  - certyfikaty, atesty, świadectwa na urządzenia i materiały użyte w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, instrukcje ruchowe i eksploatacyjne zawierające schematy, czynności w układzie normalnej pracy i w stanie awaryjnym,

  - kompletną dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia,

  - protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami.

  - Protokół z odbioru urządzeń dźwigowych przez UDT oraz decyzję zezwalającą na eksploatację urządzeń dźwigowych wydaną przez UDT;

  - Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwową Straż Pożarną (o ile będzie przeprowadzona) wraz z decyzją, że organy ten nie wniosły sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania lub oświadczenie Wykonawcy, że w ustawowym terminie, organy te nie wniosły sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania,

  - Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

  - wykaz środków trwałych i przedmiotów z podaniem ich wartości, numerów fabrycznych, producenta, roku produkcji.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek.

  - w przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru wraz ze sporządzeniem wykazu usterek i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

  - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 4 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

  - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,25 % wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

  - w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi w wysokości 0,25% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

  - w przypadku niepodjęcia działań wynikających z tytułu gwarancji dla urządzeń istotnych dla utrzymania ciągłości zasilania w media oraz w przypadku urządzeń dźwigowych w czasie 24 godzin od zgłoszenia lub podjęciu czynności w sposób nieskuteczny, karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) - (nie mniejszej niż 20 zł.),

- W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) lub ust. 1 lit. b) przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w ust. 1 lit. c).

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy i nie dotrzymania terminu wykonania obowiązków z gwarancji i/lub rękojmi, będzie naliczana maksymalnie do 80 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 80 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c).

- W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

  - Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie 
z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od momentu dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 13

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 
w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY 								 WYKONAWCA